****

**Investičný plán 5/2022**

**Inštitút digitálnych a rozvojových politík** |

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | mirri.gov.sk

**Investičný plán Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR**

Aktualizácia pre roky 2022 - 2027

Investičný plán uvádza projekty a investície jednotlivých sekcií a odborov ministerstva, ktoré sa už realizujú alebo sa plánujú realizovať do roku 2027[[1]](#footnote-1). Zároveň zahŕňa aj projekty a investičné akcie Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (ďalej aj „NASES“). NASES je príspevkovou organizáciou MIRRI SR.

Aktuálnymi aj plánovanými zdrojmi financovania sú zdroje EÚ (EŠIF[[2]](#footnote-2) a Plán obnovy), ako aj štátny rozpočet SR.

Investičný plán bol vytvorený v zmysle Metodiky pre prioritizáciu investícií Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky[[3]](#footnote-3).

Projekty sú zoradené zostupne podľa počtu získaných bodov, ktoré im boli pridelené v zmysle uvedenej metodiky.

Plánované projekty financované zo zdrojov OP Slovensko budú zapracované do investičného plánu pre roky 2023 až 2028 v priebehu procesu pravidelnej aktualizácie.

Investičné zámery s celkovou výškou investície presahujúcou 1 mil. EUR ročne s DPH sú uvádzané vždy na samostatnom riadku. Zámery, ktoré túto hodnotu nedosahujú, sú kumulované na spoločných riadkoch podľa účelu investície. Podrobnejší popis a ich vnútorné rozdelenie sa nachádza v stĺpci s názvom „popis“.

Pravidelná aktualizácia investičného plánu bude realizovaná v priebehu mesiacov apríl-máj 2023 a bude zahŕňať plánované a aktualizované investičné zámery na roky 2023 až 2028 vrátane spresnených a do väčšej miery rozpracovaných zámerov financovaných zo zdroja OP Slovensko.

| **Riadok** | **Názov projektu** | **Počet bodov** | **Bežný / kapitálový výdavok** | **Nový/prebiehajúci** | **Zdroj financií** | **Celková investícia (s DPH)** | **2023 (s DPH)** | **2024 (s DPH)** | **2025 (s DPH)** | **2026 (s DPH)** | **2027 (s DPH)** | **Popis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe | 9,47 | kapitálový | Prebiehajúci | OPII PO7 | 2 304 409 | 857 003 | 461 643 | 461 643 | 461 643 | 0 |  |
| 2 | ITMS - Informačný monitorovací systém pre fondy EÚ v programovom období 2021-2027 | 7,84 | kapitálový | Prebiehajúci | Štátny rozpočet | 19 760 000 | 8 000 000 | 6 000 000 | 5 760 000 | 0 | 0 |  |
| 3 | Slovensko v mobile | 6,67 | kapitálový | Prebiehajúci | RRF | 10 797 669 | 3 850 000 | 1 925 000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Jednotná digitálna brána - Služby národného eiDAS uzla a ÚPVS (eiDAS 3) | 6,65 | kapitálový | Plánovaný | OPII PO7 | 1 970 691 | 1 970 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti KIB | 6,59 | kapitálový | Prebiehajúci | RRF | 9 348 737 | 3 084 786 | 1 120 000 | 865 946 | 623 806 | 0 |  |
| 6 | Quick Win 3 - novela zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy | 6,44 | kapitálový | Prebiehajúci | Štátny rozpočet | 1 995 025 | 265 193 | 265 193 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Nový portál UPVS v3.0 | 6,13 | kapitálový | Plánovaný | RRF | 38 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |  |
| 8 | Konsolidovaná certifikačná autorita štátu | 5,67 | kapitálový | Plánovaný | RRF | 6 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Dátová integrácia: sprístupnenie údajov základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie | 5,32 | kapitálový | Prebiehajúci | OPII PO7 | 15 578 250 | 1 638 437 | 438 635 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Konsolidovaná analytická vrstva - využitie dát pre zlepšenie fungovania inštitúcií verejnej správy | 5,32 | kapitálový | Prebiehajúci | OPII PO7 | 6 788 231 | 3 322 367 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 |  |
| 11 | Vybudovanie centra simulácie výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti, fáza 1 | 4,74 | kapitálový | Prebiehajúci | OPII PO7 | 13 250 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Centralizovaný manažment riadenia kybernetickej bezpečnosti verejnej správy | 4,70 | kapitálový | Plánovaný | OPII PO7 | 1 720 738 | 1 720 738 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a manažment osobných údajov | 4,54 | kapitálový | Prebiehajúci | OPII PO7 | 19 748 316 | 6 364 351 | 1 000 008 | 1 000 008 | 1 000 008 | 0 |  |
| 14 | Gov - CMS (Content Management Systems) | 4,10 | kapitálový | Plánovaný | RRF | 1 000 000 | 400 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |  |
| 15 | Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe | 4,04 | kapitálový | Prebiehajúci | OPII PO7 | 3 006 740 | 378 975 | 378 975 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy - digitálna transformácia agend | 3,68 | kapitálový | Prebiehajúci | RRF | 127 580 000 | 19 137 000 | 38 274 000 | 38 274 000 | 25 516 000 | 0 |  |
| 17 | Centrálna API Manažment Platforma | 3,68 | kapitálový | Prebiehajúci | OPII PO7 | 5 109 975 | 2 576 382 | 382 567 | 382 567 | 382 567 | 0 |  |
| 18 | Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky | 3,45 | kapitálový | Prebiehajúci | RRF | 101 961 949 | 22 366 136 | 53 724 376 | 8 382 790 | 1 432 960 | 0 |  |
| 19 | Lepšie služby pre občanov a podnikateľov - počet vybudovaných a nasadených eGovernment riešení vybraných životných situácií | 3,45 | kapitálový | Prebiehajúci | RRF | 177 505 525 | 27 591 829 | 51 913 658 | 51 913 658 | 35 699 105 | 0 |  |
| 20 | Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov | 3,22 | kapitálový | Prebiehajúci | OPII PO7 | 6 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Investície na podporu konektivity | 3,22 | kapitálový | Plánovaný | OP Slovensko 2020 -2027 | 112 000 000 | 0 | 5 000 000 | 20 000 000 | 30 000 000 | 57 000 000 |  |
| 22 | Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov | 3,22 | kapitálový | Prebiehajúci | OPII PO7 | 2 998 000 | 2 590 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | META IS konsolidácia - manažment údajov vo verejnej správe | 3,22 | kapitálový | Plánovaný | OPII PO7 | 4 446 216 | 2 574 216 | 624 000 | 624 000 | 624 000 | 0 |  |
| 24 | Riadenie IT aktív vo verejnej správe | 3,22 | kapitálový | Prebiehajúci | OPII PO7 | 5 556 174 | 1 536 503 | 515 151 | 515 151 | 515 151 | 0 |  |
| 25 | Implementácia digitálnych aktov EÚ | 3,22 | kapitálový | Plánovaný | Štátny rozpočet | 23 200 000 | 8 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |  |
| 26 | Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov | 2,99 | kapitálový | Plánovaný | RRF | 37 485 053 | 21 733 608 | 15 091 445 | 330 000 | 330 000 | 0 |  |
| 27 | Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov KI | 2,99 | kapitálový | Prebiehajúci | RRF | 4 780 690 | 78 825 | 68 825 | 52 631 | 26 316 | 0 |  |
| 28 | Štandardizácia technických a procesných riešení KIB | 2,99 | kapitálový | Prebiehajúci | RRF | 2 495 981 | 1 569 937 | 378 676 | 66 676 | 0 | 0 |  |
| 29 | Poskytovanie dotácií z rozpočtovej kapitoly MIRRI na podporu regionálneho rozvoja podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov | 2,99 | bežný | Prebiehajúci | Štátny rozpočet | 72 251 542 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 110 178 | 1 110 178 |  |
| 30 | Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia Senior-tabletov Pilot | 2,99 | kapitálový | Prebiehajúci | RRF | 4 144 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | Výdavky na rozvoj IS CIP a MOU  | 2,99 | kapitálový | Plánovaný | Štátny rozpočet | 2 225 925 | 1 112 963 | 1 112 963 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | Poskytovanie regionálneho príspevku z rozpočtovej kapitoly MIRRI na podporu najmenej rozvinutým okresom podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov | 2,76 | bežný | Prebiehajúci | Štátny rozpočet | 87 137 003 | 18 086 550 | 13 077 240 | 11 566 591 | 7 558 909 | 1 780 440 |  |
| 33 | Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia Senior-tabletov | 2,76 | kapitálový | Prebiehajúci | RRF | 62 859 625 | 12 484 800 | 12 734 496 | 12 989 186 | 13 431 143 | 0 |  |
| 34 | Centrálny informačný systém štátnej služby | 2,61 | kapitálový | Prebiehajúci | OPII PO7 | 4 902 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | Novela zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) | 2,53 | kapitálový | Plánovaný | Štátny rozpočet | 1 099 104 | 969 552 | 129 552 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS | 2,41 | kapitálový | Prebiehajúci | OPII PO7 | 3 346 404 | 3 346 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pe občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy | 2,07 | kapitálový | Prebiehajúci | OPII PO7 | 14 444 685 | 5 234 685 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | Cloudové služby GOVNET | 2,07 | kapitálový | Prebiehajúci | OPII PO7 | 16 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | Investičné výdavky MIRRI pod 1 mil EUR -investície do IS, malé efektívne zmeny | 1,84 | kapitálový | Plánovaný | Štátny rozpočet | 450 000 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |  |
| 40 | Redizajn siete GOVNET | 1,61 | kapitálový | Prebiehajúci | OPII PO7 | 7 321 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 | GOVNET | 1,61 | kapitálový | Prebiehajúci | Štátny rozpočet | 22 404 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 | Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií | 1,61 | kapitálový | Plánovaný | RRF | 73 530 000 | 21 008 571 | 21 008 571 | 21 008 571 | 10 504 287 | 0 |  |
| 43 | Investičné výdavky NASES pod 1 mil EUR nad 30 tis EUR | 1,61 | kapitálový | Plánovaný | Štátny rozpočet | 1 759 360 | 673 120 | 543 120 | 543 120 | 0 | 0 | Racky, SFP moduly (LR, SR, ER) , káble, konektory, náhradné diely po 250 tis EUR ročneRozvoj a podpora technológii a procesov SNCA – rok 2023 150 tis a roky 2024 a 2025 po 100 tis. EURDrobný funkčný rozvoj UPVS po rokoch vo výške 240, 160 a 160 tis. EUR na roky 2023 až 2025Služby určené pre zahraničné fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi zahraničného prihlasovacieho prostriedku vydaného v niektorej z krajín EÚ -po 33 120 EUR na roky 2023 až 2025 |
| 44 | Govnet - proxy server a doplnkové zariadenia | 1,61 | kapitálový | Plánovaný | Štátny rozpočet | 1 300 000 | 450 000 | 550 000 | 300 000 | 0 | 0 | Govnet - zariadenia potrebné na prevádzku Govnet |
| 45 | IS DKS - Rozvoj systému - zhodnotenie softvéru | 1,61 | kapitálový | Plánovaný | Štátny rozpočet | 587 000 | 257 000 | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | kapitálové výdavky na rozvoj a úpravy systému podľa požiadaviek MIRRI - prispôsobovanie systému a integrácie s inými IS "na mieru" a dokúpenie nových licencii pre nových zamestnancov v hodnote 87 tis. EUR |
| 46 | Zjednotenie priestorov MIRRI SR | 1,15 | bežný | Prebiehajúci | Štátny rozpočet | 13 770 000 | 350 000 | 2 600 000 | 3 400 000 | 3 600 000 | 3 700 000 | Cieľom projektu je zjednotenie všetkých organizačných útvarov do jedného priestoru zo zámerom zlepšenia možnosti komunikácie a spolupráce, zabezpečenie plynulejšieho chodu procesov na úrade MIRRI SR ,vyššia efektivita práce organizačných útvarov, logistickej nadväznosti a plynulého fungovania celého úradu MIRRI SR. Podrobný opis investičného zámeru bude uvedený v štúdii uskutočniteľnosti prenájmu spoločných priestorov MIRRI SR. |
| 47 | Investičné výdavky MIRRI pod 1 mil EUR -investície do IKT a vybavenia | 0,92 | kapitálový | Plánovaný | Štátny rozpočet | 245 700 | 110 700 | 70 000 | 65 000 | 0 | 0 | Nákup vybavenia do nových priestorov MIRRI SR:- "2x Webex zariadenie pre rokovaciu miestnosť s režimom "Dôverné" a "Tajné", - modernizácia a vybavenie zasadacích miestností audio-video technológiami, ktoré sú nevyhnutné na konferenčné stretnutie online a komfort pri rokovaniach, - "Softvér MIRO - interaktívny nástroj na online kolaboráciu a participatívny dialóg,  - využívanie nástroja MIRO ako základného nástroja pre komunikáciu s regionálnymi partnermi pri tvorbe "kohézneho naratívu"- služba zabezpečuje funkčnosť dochádzkového systému- nákup multifunkčných tlačiarenských zariadení na zabezpečenie dostatočných kapacít pre jednotlivé sekcie a obmena starých zariadení- licencie na riešenie a support po uplynutí platnosti licencií od zakúpenia - 24 mesiacov po dodaní/zakúpení |
| 48 | Investičné výdavky MIRRI pod 1 mil EUR -nákup služobných motorových vozidiel a postupná obmena vozového parku | 0,92 | kapitálový | Plánovaný | Štátny rozpočet | 204 600 | 0 | 117 000 | 87 600 | 0 | 0 |  |
| 49 | Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) | 0,46 | kapitálový | Prebiehajúci | Štátny rozpočet | 8 412 001 | 2 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | Predmetom úpravy je zabezpečenie legislatívnych požiadaviek na úpravu spoločných modulov ÚPVS v súvislosti so zmenami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 238/2017 Z. z. účinného od 1. 11. 2017 a nasledujúcimi platnými novelami, najmä zákona č. 211/2019 Z. z, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)a s tým súvisiace ďalšie úpravy týkajúce optimalizácie a podpory prevádzky ÚPVS. |

****

Inštitút digitálnych a rozvojových politík |

1. Zber a vyhodnocovanie dát prebiehali v mesiaci apríl a máj 2022. V súčasnosti sa jedná už o verziu investičného plánu 2.0. Prvý investičný plán bol vytvorený začiatkom roka 2021. [↑](#footnote-ref-1)
2. EŠIF –Európske štrukturálne a investičné fondy [↑](#footnote-ref-2)
3. Pre bližšie oboznámenie sa s metodikou kliknite na tento odkaz: <https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2022/01/MIRRI-SR-Postup-pri-priprave-investicnych-projektov.pdf> [↑](#footnote-ref-3)