
****

**Investičný plán 2023**

**Inštitút digitálnych a rozvojových politík** |

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | mirri.gov.sk

**Investičný plán Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR**

Aktualizácia pre roky 2024 - 2028

Investičný plán uvádza projekty a investície jednotlivých sekcií a odborov ministerstva, ktoré sa už realizujú alebo sa plánujú realizovať do roku 2028[[1]](#footnote-1). Zároveň zahŕňa aj projekty a investičné akcie Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (ďalej aj „NASES“). NASES je príspevkovou organizáciou MIRRI SR.

Aktuálnymi aj plánovanými zdrojmi financovania sú zdroje EÚ (EŠIF[[2]](#footnote-2) a Plán obnovy), ako aj štátny rozpočet SR.

Investičný plán bol vytvorený v zmysle Metodiky pre priorizáciu investícií Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky[[3]](#footnote-3).Do investičného plánu sú **zahrnuté iba** investície, ktoré bude realizovať priamo ministerstvo, alebo NASES. Preto aj veľa zdrojov vyčlenených z POO v rámci komponentu 17 Digitálne Slovensko sa nenachádza v tomto pláne, keďže ich priamymi príjemcami sú externé subjekty a organizácie.

Projekty sú zoradené zostupne podľa počtu získaných bodov, ktoré im boli pridelené v zmysle uvedenej metodiky.

Investičné zámery s celkovou výškou investície presahujúcou 1 mil. EUR ročne s DPH sú uvádzané vždy na samostatnom riadku. Zámery, ktoré túto hodnotu nedosahujú, sú kumulované na spoločných riadkoch podľa účelu investície.

Oproti predchádzajúcim plánom došlo k úpravám výšky zdrojov ktoré bude priamo MIRRI SR a/alebo NASES implementovať z Plánu obnovy a odolnosti. Zmeny vyplývajú zo zníženej alokácie na celá POO pre SR, ale aj presunom zdrojov, ktoré budú implementovať priamo iné ministerstvá.

Na základe ukončovania súčasne realizovaných projektov financovaných z OPII PO7 dôjde k nárastu nákladov na udržateľnosť projektov zo zdrojov štátneho rozpočtu. Nie všetky náklady budú v zmysle požiadaviek a metodiky uvedené medzi investičnými nákladmi, keďže sa jedná o bežné výdavky. V nasledujúcom období budú mierne prevažovať zdroje z plánu obnovy nad zdrojmi z OP Slovensko.

Graf č. 1. Rozdelenie investícii podľa zdrojov financovania

Na ďalšie implementačné obdobie MIRRI SR a NASES plánujú menší počet projektov financovaných z OP Slovensko, oproti predchádzajúcemu obdobiu. Návrhy projektov, boli poskytnuté odbornej verejnosti na pripomienkovanie.

Sekcia ITVS sa momentálne zameriava na realizáciu projektov financovaných zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti. Tomu zodpovedá aj vývoj plánovaných investícii, ktoré sú v nasledujúcom grafe zobrazené ako Digitálna transformácia/inovácie. Významné investície bude realizovať aj sekcia kybernetickej bezpečnosti zo zdrojov POO ale zároveň plánuje aj viaceré projekty z OP Slovensko.


Rozdelenie investícii podľa oblastí zamerania môžeme vidieť na nasledujúcom grafe.

Graf č. 2. Výška investícii podľa oblastí zamerania

Pre oblasť podpory regionálneho rozvoja aj s ohľadom na novo prijatú legislatívu plánuje MIRRI SR navýšiť zdroje na kapitálové výdavky poskytované ako regionálne granty a dotácie. Rovnako má aj pokračovať podpora NRO na ďalšie obdobie. Všetky tieto výdavky budú financované zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Na roky 2024 až 2026 plánuje MIRRI SR výdavky spojené s prípravou výstavby novej budovy pre potreby MIRRI SR a NASES. Daná iniciatíva vychádza z odporúčaní ÚHP MF SR, ktoré poskytli pri posudzovaní štúdie uskutočniteľnosti aktuálneho nájmu priestorov.

Nasledujúca aktualizácia investičného plánu bude realizovaná v priebehu mesiacov október 2023 až február 2024 a bude zahŕňať plánované a aktualizované investičné zámery na roky 2025 až 2029 vrátane spresnených a do väčšej miery rozpracovaných zámerov financovaných zo zdroja OP Slovensko. Zároveň sa do metodiky premietne nové programové vyhlásenie vlády, aktualizované alebo novo prijaté stratégie na úrovni SR alebo EU, či smernice a nariadenia Európskej únie.



Inštitút digitálnych a rozvojových politík |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riadok** | **Názov projektu** | **Výsledný počet bodov** | **Stav projektu** | **Oblasť projektu** | **Zdroj financií** | **Gescia** | **Súlad s PVV** | **Súlad so stratégiou / smernicou EÚ** | **Súlad so strateg. dokum. SR** | **Projekt je v období povinnej udržateľnosti** | **Nadväznosť na projekt MIRRI** | **Celková investícia [€ s DPH]** | **2024 Spolu [€ s DPH]** | **2025 Spolu [€ s DPH]** | **2026 Spolu [€ s DPH]** | **2027 Spolu [€ s DPH]** | **2028 Spolu [€ s DPH]** |
| **1** | Centrálna správa referenčných údajov: PREVÁDZKA - Licencie + SLA (nadpaušál) | 7,28 | Prebiehajúci | Informatizácia | Štátny rozpočet | MIRRI / SITVS | Áno | EU eGovernment Action Plan 2016-2020 (The Once-Only principle) European Interoperability Framework Implementation Strategy (European Commission 2017). | Áno | Áno |  | 9 900 000,00 | 3 000 000,00 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | - | - |
| **2** | Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe | 6,82 | Prebiehajúci | Informatizácia | Štátny rozpočet | MIRRI / SDA | Áno | Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council of 12 February 2021 establishing the Recovery and Resilience Facility | Áno | Áno |  | 1 815 266,00 | 34 977,00 | - | 857 003,00 | 461 643,00 | 461 643,00 |
| **3** | Regionálny príspevok pre NRO - poskytovanie dotácii | 6,59 | Prebiehajúci | Regionálny rozvoj | Štátny rozpočet | MIRRI / SRR | Áno |  | Áno | Áno |  | 42 588 986,00 | 11 770 000,00 | 10 409 932,00 | 6 803 018,00 | 6 803 018,00 | 6 803 018,00 |
| **4** | Slovensko v mobile | 6,13 | Prebiehajúci | Informatizácia | Štátny rozpočet | MIRRI / SITVS | Áno |  | Áno | Áno |  | 5 078 286,00 | 1 692 762,00 | 1 692 762,00 | 1 692 762,00 | - | - |
| **5** | Konsolidovaná analytická vrstva - využitie dár pre zlepšenie fungovania inštitúcií verejnej správy | 6,13 | Prebiehajúci | Informatizácia | Štátny rozpočet | MIRRI / SITVS | Áno |  | Áno | Áno |  | 2 400 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - |
| **6** | Manažment osobných údajov (MOU) - rozvoj v rámci prevádzkovej zmluvy L3 (nadpaušál) | 5,9 | Prebiehajúci | Informatizácia | Štátny rozpočet | MIRRI / SITVS | Áno |  | Áno | Áno |  | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - |
| **7** | Meta IS | 5,9 | Prebiehajúci | Informatizácia | Štátny rozpočet | MIRRI / SITVS | Áno |  | Áno | Áno |  | 2 400 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 000 000,00 | - | - |
| **8** | Jednotná digitálna brána - časť 3 | 5,9 | Prebiehajúci | Informatizácia | Štátny rozpočet | NASES | Áno |  | Áno | Áno |  | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **9** | Riadenie IT aktív vo verejnej správe | 5,67 | Prebiehajúci | Informatizácia | Štátny rozpočet | MIRRI / SITVS | Áno |  | Áno | Áno |  | 250 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| **10** | Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov | 5,67 | Prebiehajúci | Informatizácia | Štátny rozpočet | MIRRI / SITVS | Áno |  | Áno | Áno |  | 709 653,00 | 236 551,00 | 236 551,00 | 236 551,00 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riadok** | **Názov projektu** | **Výsledný počet bodov** | **Stav projektu** | **Oblasť projektu** | **Zdroj financií** | **Gescia** | **Súlad s PVV** | **Súlad so stratégiou / smernicou EÚ** | **Súlad so strateg. dokum. SR** | **Projekt je v období povinnej udržateľnosti** | **Nadväznosť na projekt MIRRI** | **Celková investícia [€ s DPH]** | **2024 Spolu [€ s DPH]** | **2025 Spolu [€ s DPH]** | **2026 Spolu [€ s DPH]** | **2027 Spolu [€ s DPH]** | **2028 Spolu [€ s DPH]** |
| **11** | NASES - malé investície do HW a SW od 30 tis eur do 1 mil. eur | 5,44 | Plánovaný | Informatizácia | Štátny rozpočet | NASES | Áno |  | Áno | Áno |  | 4 149 000,00 | 1 110 000,00 | 773 000,00 | 766 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| **12** | MIRRI - malé investície vrátane HW a SW od 30 tis eur do 1 mil. eur | 5,44 | Plánovaný | Informatizácia | Štátny rozpočet | MIRRI / Št. taj. II | Áno |  | Áno | Áno |  | 6 685 100,00 | 2 117 600,00 | 1 012 500,00 | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 |
| **13** | Integrované obslužné miesto | 4,98 | Prebiehajúci | Informatizácia | Štátny rozpočet | MIRRI / SITVS | Áno |  | Áno | Áno |  | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - |
| **14** | investície na podporu konektivity - **hotová MCA analýza** | 4,14 | Plánovaný | Informatizácia | OP Slovensko 2020 -2027 | MIRRI / SDA | Áno | Pripojenie pre konkurencieschopný jednotný digitálny trh – smerom k európskej gigabitovej spoločnosti - COM(2016) 587 final | Áno | Nie |  | 112 000 000,00 | 65 000 000,00 | 27 000 000,00 | 20 000 000,00 |  |  |
| **15** | NASES - Nasadenie platformy pre vývoj a poskytovanie prioritných životných situácií - slovensko.sk 3.0 | 3,68 | Prebiehajúci | Dig. transf. / inovácie | RRF | NASES | Áno | Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council of 12 February 2021 establishing the Recovery and Resilience Facility | Áno | Nie |  | 5 341 957,50 | 1 647 319,17 | 1 647 319,17 | 1 647 319,17 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **16** | MIRRI - Nasadenie platformy pre vývoj a poskytovanie prioritných životných situácií - slovensko.sk 3.0 | 3,68 | Prebiehajúci | Dig. transf. / inovácie | RRF | MIRRI / SITVS | Áno | Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council of 12 February 2021 establishing the Recovery and Resilience Facility | Áno | Nie |  | 43 751 375,50 | 8 833 639,00 | 13 250 458,50 | 17 667 278,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| **17** | NASES - Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy -Nasadenie platfotmy pre využívanie IT zdrojov - PITZ (digital market place) a eskacloud | 3,45 | Prebiehajúci | Dig. transf. / inovácie | RRF | NASES | Áno | Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council of 12 February 2021 establishing the Recovery and Resilience Facility | Áno | Nie |  | 100 000 000,00 | 37 500 000,00 | 37 500 000,00 | 25 000 000,00 | - | - |
| **18** | Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy -Nasadenie platfotmy pre využívanie IT zdrojov - PITZ (digital market place) a eskacloud | 3,45 | Prebiehajúci | Dig. transf. / inovácie | RRF | MIRRI / SITVS | Áno | Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council of 12 February 2021 establishing the Recovery and Resilience Facility | Áno | Nie |  | 41 618 652,01 | 11 872 884,00 | 11 872 884,00 | 11 872 884,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| **Riadok** | **Názov projektu** | **Výsledný počet bodov** | **Stav projektu** | **Oblasť projektu** | **Zdroj financií** | **Gescia** | **Súlad s PVV** | **Súlad so stratégiou / smernicou EÚ** | **Súlad so strateg. dokum. SR** | **Projekt je v období povinnej udržateľnosti** | **Nadväznosť na projekt MIRRI** | **Celková investícia [€ s DPH]** | **2024 Spolu [€ s DPH]** | **2025 Spolu [€ s DPH]** | **2026 Spolu [€ s DPH]** | **2027 Spolu [€ s DPH]** | **2028 Spolu [€ s DPH]** |
| **19** | Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia Senior-tabletov | 3,45 | Prebiehajúci | Dig. transf. / inovácie | RRF | MIRRI / SISIA | Áno |  | Áno | Nie | Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia Senior-tabletov Pilot | 26 438 475,17 | 10 687 528,86 | 10 600 365,63 | 5 150 580,68 | - | - |
| **20** | Informačný monitorovací systém (ITMS) -rozvoj | 2,76 | Plánovaný | Informatizácia | OP Slovensko 2020 -2027 | MIRRI / SFF | Áno |  | Áno | Nie |  | 17 760 000,00 | 6 000 000,00 | 5 760 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| **21** | Modelovací nástroj Centrálny architektonický repozitár | 2,53 | Plánovaný | Informatizácia | Štátny rozpočet | MIRRI / SITVS | Áno |  | Áno | Nie |  | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - |
| **22** | Kompetenčné centrá pre elektronické služby štátu | 2,3 | Plánovaný | Informatizácia | OP Slovensko 2020 -2027 | NASES | Áno |  | Áno | Nie |  | 10 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | - |
| **23** | ÚPVS | 2,3 | Plánovaný | Informatizácia | Štátny rozpočet | NASES | Áno |  | Áno | Nie |  | 8 412 001,20 | 2 366 401,20 | 3 705 600,00 | 2 170 000,00 | 170 000,00 | - |
| **24** | Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov | 2,3 | Prebiehajúci | Informatizácia | RRF | MIRRI / SKB | Áno | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti | Áno | Nie |  | 39 133 187,99 | 24 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 133 187,99 | - |
| **25** | Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti KIB | 2,3 | Prebiehajúci | Informatizácia | RRF | MIRRI / SKB | Áno | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti | Áno | Nie |  | 9 980 238,00 | 9 420 119,00 | 560 119,00 | - | - | - |
| **26** | Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni | 2,3 | Plánovaný | Informatizácia | OP Slovensko 2020 -2027 | MIRRI / SKB | Áno |  | Áno | Nie | Rozvoj governance informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore verejnej správy a v zdravotníckych zariadeniach | 19 363 197,00 | 7 525 000,00 | 7 025 000,00 | 4 138 228,00 | 674 969,00 |  |
| **27** | Dohľad webových a internetových služieb ("Aplikačný monitoring") | 2,07 | Plánovaný | Informatizácia | OP Slovensko 2020 -2027 | NASES | Áno |  | Áno | Nie |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  | - | - | - |
| **Riadok** | **Názov projektu** | **Výsledný počet bodov** | **Stav projektu** | **Oblasť projektu** | **Zdroj financií** | **Gescia** | **Súlad s PVV** | **Súlad so stratégiou / smernicou EÚ** | **Súlad so strateg. dokum. SR** | **Projekt je v období povinnej udržateľnosti** | **Nadväznosť na projekt MIRRI** | **Celková investícia [€ s DPH]** | **2024 Spolu [€ s DPH]** | **2025 Spolu [€ s DPH]** | **2026 Spolu [€ s DPH]** | **2027 Spolu [€ s DPH]** | **2028 Spolu [€ s DPH]** |
| **28** | Prevázdkové náklady Vládnej jednotky CSIRT - zabezpečenie HW a SW | 2,07 | Plánovaný | Informatizácia | Štátny rozpočet | MIRRI / SKB | Áno |  | Áno | Nie |  | 2 000 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| **29** | Govnet - obnova HW | 2,07 | Plánovaný | Informatizácia | Štátny rozpočet | NASES | Áno |  | Áno | Nie |  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - |
| **30** | Zlepšovanie technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB a boja proti kybernetickej kriminalite v prostredí orgánov verejnej správy. | 1,84 | Plánovaný | Informatizácia | OP Slovensko 2020 -2027 | MIRRI / SKB | Nie |  | Áno | Nie | Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS | 11 260 355,00 | - | 2 203 060,00 | 4 630 177,50 | 4 427 117,50 |  |
| **31** | Zlepšovanie technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB v prostredí orgánov verejnej správy a rozvoj odborných kapacít MIRRI SR. | 1,61 | Plánovaný | Informatizácia | OP Slovensko 2020 -2027 | MIRRI / SKB | Nie |  | Áno | Nie |  | 19 531 294,00 | 5 300 000,00 | 7 700 000,00 | 5 635 296,00 | 895 998,00 |  |
| **32** | Implementácia najmodernejších technológií na zvýšenie odolnosti základnej služby pred kybernetickými hrozbami, vrátane boja proti kybernetickej kriminalite a podpory inovatívnych produktov a služieb až po úroveň TRL 9. | 1,38 | Plánovaný | Informatizácia | OP Slovensko 2020 -2027 | MIRRI / SKB | Nie |  | Áno | Nie |  | 24 154 601,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 353 735,00 | 1 800 866,00 |  |
| **33** | Rekonštrukcia a dobudovanie prvkov kritickej infraštruktúry. | 1,38 | Plánovaný | Informatizácia | OP Slovensko 2020 -2027 | MIRRI / SKB | Nie |  | Áno | Nie |  | 19 507 527,00 | 10 000 000,00 | 7 580 920,00 | 1 926 607,00 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riadok** | **Názov projektu** | **Výsledný počet bodov** | **Stav projektu** | **Oblasť projektu** | **Zdroj financií** | **Gescia** | **Súlad s PVV** | **Súlad so stratégiou / smernicou EÚ** | **Súlad so strateg. dokum. SR** | **Projekt je v období povinnej udržateľnosti** | **Nadväznosť na projekt MIRRI** | **Celková investícia [€ s DPH]** | **2024 Spolu [€ s DPH]** | **2025 Spolu [€ s DPH]** | **2026 Spolu [€ s DPH]** | **2027 Spolu [€ s DPH]** | **2028 Spolu [€ s DPH]** |
| **34** | Podpora výskumných a vzdelávacích inštitúcií v oblasti výučby, výskumu, optimalizácie a vývoja súčasných alebo nových kyberneticko-bezpečnostných riešení. | 1,38 | Plánovaný | Informatizácia | OP Slovensko 2020 -2027 | MIRRI / SKB | Nie |  | Áno | Nie |  | 5 337 742,00 | - | 2 668 871,00 | 2 668 871,00 | - | - |
| **35** | Podpora včasnej detekcie a zvýšenie schopnosti reakcie na kybernetické bezpečnostné incidenty. | 1,38 | Plánovaný | Informatizácia | OP Slovensko 2020 -2027 | MIRRI / SKB | Nie |  | Áno | Nie |  | 7 015 651,00 | - | - | 5 000 000,00 | 2 015 651,00 | - |
| **36** | Nákup IKT - laptopy, monitory, PC, dokovacie stanice a príslušenstvo | 1,38 | Plánovaný | Informatizácia | Iné zdroje | MIRRI / SOPTPIFM | Nie |  | Nie | Nie |  | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **37** | Príprava investičnej akcie - Výstavba budovy MIRRI SR | 0,92 | Plánovaný | - | Štátny rozpočet | MIRRI / KGTSÚ | Nie |  | Nie | Nie |  | 3 200 000,00 | 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 800 000,00 | - | - |
| **38** | Nákup služobných motorových vozidiel a postupná obmena vozového parku | 0,92 | Plánovaný | - | Štátny rozpočet | MIRRI / SSMaO | Nie |  | Nie | Nie |  | 312 000,00 | 80 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | - | - |
| **39** | Zariadenia sieťovej infraštruktúry - sieťové prvky, vrátane licencií na zariadenia, SLA, support, organizéry kabeláže, lišty, SFP moduly, racky a ďalšie | 0,92 | Plánovaný | Informatizácia | Štátny rozpočet | MIRRI / SOPTPIFM | Nie |  | Nie | Nie |  | 630 000,00 | 60 000,00 | 150 000,00 | 60 000,00 | 300 000,00 | 60 000,00 |
| **40** | Nákup multifunkčných tlačiarenských zariadení | 0,92 | Plánovaný | Informatizácia | Štátny rozpočet | MIRRI / SOPTPIFM | Nie |  | Nie | Nie |  | 850 000,00 | 35 000,00 | 290 000,00 | 35 000,00 | 455 000,00 | 35 000,00 |
| **41** | DKS - rozvoj systému na novú aplikačnú verziu | 0,92 | Plánovaný | - | Štátny rozpočet | MIRRI / SOPTPIFM | Nie |  | Nie | Nie |  | 350 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | - | - |

1. Zber a vyhodnocovanie dát prebiehali v mesiaci apríl a máj 2023. V súčasnosti sa jedná už o verziu investičného plánu 3.0. Prvý investičný plán bol vytvorený začiatkom roka 2021. [↑](#footnote-ref-1)
2. EŠIF –Európske štrukturálne a investičné fondy, OP Slovensko [↑](#footnote-ref-2)
3. Pre bližšie oboznámenie sa s metodikou kliknite na tento odkaz: <https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2022/01/MIRRI-SR-Postup-pri-priprave-investicnych-projektov.pdf> [↑](#footnote-ref-3)