# Produktová komisia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Záznam zo zasadnutia

## Účastníci

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Účel stretnutia: | Schválenie obsahu požiadaviek pre STREAM 1 Slovensko 3.0 a ďalších bodov v zmysle agendy. Uloženie sprievodných úloh súvisiacich s rozhodnutiami Produktovej komisie | | | Trvanie | 1h 40 min |
| Miesto stretnutia: | budova MIRRI SR – zasadačka Záruby/online TEAMS | Dátum | 13.10.2023 | Čas | 13:00 – 14:40 |
| Meno a Priezvisko: | Pozícia | | | OVM | |
| Prítomní: |  | | |  | |
| Daniela Mesková | Vedúca oMŽS | | | MIRRI SR | |
| Anton Svetlošák | Vedúci oSBAA | | | MIRRI SR | |
| Jana Brtková | Poverená vedením oBAT | | | MIRRI SR | |
| Jaroslav Chovanec | Produktový manažér oDE | | | MIRRI SR | |
| Ildikó Štúňová | GRS ITVS | | | MIRRI SR | |
| Katarína Jurinová | Produktová manažérka oDE | | | MIRRI SR | |
| Lenka Sýkora | Produktová manažérka oMŽS | | | MIRRI SR | |
| Anna Makarová | Vedúca oKPS | | | MIRRI SR | |
| Jozef Melicherčík | Metodik oSBAA | | | MIRRI SR | |
| Klára Cigániková | Produktová manažérka oMŽS | | | MIRRI SR | |
| Juraj Balaj | Programový manažér SK 3.0 | | | MIRRI SR | |
| Hilčíková Martina | Produktová manažérka oMŽS | | | MIRRI SR | |
| Janková Kristína | Riadietľka ORPIZ | | | MIRRI SR | |
| Petra Poláčeková | Produktová manažérka oMŽS | | | MIRRI SR | |
| Peter Mihalech | Produktový manažér oMŽS | | | MIRRI SR | |
| Vladimír Raučina | Produktový manažér oDE | | | MIRRI SR | |
| Peter Viskup | Architekt oSBAA | | | MIRRI SR | |
| Lenka Mitáková | Vedúci odborný referent – analytik | | | NASES | |
| Peter Harvaník | Riaditeľ sekcie informačných systémov a IT architektúry | | | NASES | |
| Ján Tomášik | Riaditeľ produktového manažmentu | | | SKIT | |
| Kevin Richter | Produktový manažér | | | SKIT | |
| Neprítomní: | Andrea Ubrežiová | | | Ospravedlnená A | |
|  | Martin Bezek | | | Ospravedlnená A | |

## Agenda

|  |
| --- |
|  |
| Program zasadnutia:   1. Schválenie STREAM 1Slovensko 3.0 (MVP) – produktový pohľad ​ 2. Autorizácia klikom​ 3. MetaIS – čistenie dát​ |

## Priebeh zasadnutia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Priebeh podľa agendy zasadnutia a priloženej prezentácie a prílohy   * Informácia k zverejnenému štatútu komisie aj s rozhodnutím ministra o jej zriadení od 29.9.2023 * Informácia o členoch s hlasovacím právom na zasadnutí komisie 13.10.2023   **Bod 1 agendy**: Schválenie STREAM 1 Slovensko 3.0 (MVP)   * **Interaktívny sprievodca**: pokrytie nedostatkov medzi návodmi dodanými v rámci mÚPVS a tým, čo je pridanou hodnotou pre používateľa. Realizácia cez externého dodávateľa cez zákazku s nízkou hodnotou – riešenie predstavené na hackatone MIRRI – ide oMVP k navigácii občana v zmysle jeho preferencií a reálnej situácie, ktorú potrebuje vyriešiť. Riešenie nemá dopad na Profil a portfólio klienta, nejde o integrácie, NASES cez CMS zverejní link na informačnom portáli, bez dopadu na SKIT.   **eDesk** – **aktivácia na doručovanie**, techn. debata medzi NASESom a MIRRI, skrátenie doby čakania na aktiváciu schránky bez odkladu 3 prac. dní, aktuálne prebieha testovanie a nasadzovanie do PROD, Globaltel nasadzuje časť do fixu. Nie je to súčasť mÚPVS.  **Oprávnenia** – aby používateľ SvM mal možnosť voľby profilu PO/FO:   * SKIT: OTS modul je pripravený balíček na nasadenie, integrácia na IAM, služby podľa integračného manuálu, responzívna schránka, závislosť na PAP, dodávka do nov 2023. zmena zastupovania v rámci prepínania sa v aplikácii z FO na PO a naopak. Súčasť projektu mÚPVS a modul PAP a OTS a na to urobili integrácie. Môže to ostať na schvaľovaní. * NASES: boli tam výhrady od Štefana Szilvu, že to ide pod 1 rolou – obišiel sa model, ktorý je auditovaný. Upozornenie z pohľadu výkonnosti - môže tam byť vyťaženosť. * Rozhodnutie bude upravené - schválenie s výhradou, plus úloha na NASES – dopracovanie analýzy v spolupráci so SKITom, oddelenie toho, čo už bolo dodané v rámci mÚPVS. * **eDesk zobrazený v aplikácii Slovensko v mobile:**   User story: ako používateľ sa potrebujem dostať do schránky správ cez aplikáciu Slovensko v mobile, rozhodnutie riešenia, ktoré bude zaradené do pre STREAM 1 (MVP) je ovplyvnené potrebou nasadenia v 1Q 2024 avšak aj v prípade zamietnutia zaradenia natívneho eDESK do STREAM 1 (MVP)  môže byť natívny eDesk rozvíjaný a nasadený v neskoršom období.   * Jaroslav Chovanec prezentoval základne informácie k obom alternatívam, aj odporúčania a Produktová komisia rozhodla o zaradený responzívnej verzie schránky dostupnej cez aplikáciu SvM do STREAM 1 (MVP) . * MIRRI: mali by byť splnené navrhované odporúčania – viď prezentácia, do budúcna by sme to vedeli aplikovať v súlade s ďalšími funkcionalitami. * Vyjadrenie SKIT: pri webview, navrhli offline úložisko, aby sa znížil objem dát. V rámci mÚPVS je prístupná schránka aj cez prehliadač v mobile (responzivita), ale mobil nebude vedieť niektoré správy zobraziť „pekne“.   Tomášik: správy budú viditeľné, nebudú síce všetky v responzívnom spôsobe zobrazovania viditeľné, budú neresponzívne.   * Na architektonickú komisiu pôjde návrh s dostupnosťou webview do eDESK cez aplikáciu SvM – integrácia cez webview (SKIT: mobilným zariadeniam to odčerpáva pamäť). * Odporúčanie MIRRI: webview do eDesku cez aplikáciu SvM, natívny eDesk do aplikácie SvM riešiť až v neskoršom období * doplní sa výhrada k oprávneniam, aby sa táto vec prešla na architektonickej komisie, aby bol bod nadefinovaný správne (4. bod tabuľky v STREAM 1 (MVP)).   **Bod 2 agendy: Autorizácia klikom:**   * Vysoká priorita pre ŽS, nasadenie potrebné do 2Q 2024. * Globaltel nedodal zatiaľ analýzu, urgencia zo strany MIRRI. * Produktová komisia rozhodla o schválení požiadavky na Autorizáciu klikom, o jej priorite. Komisia určila úlohu pre arch. komisiu. * Jaroslav Chovanec zaslal link na Figmu mailom na Szilva, Harvaník, Štúňová plus pripájame link <https://www.figma.com/file/sDTtszrHiDgSWmxC3rLG5U/SVM-Demo-(MIRRI)?type=design&node-id=21094-23041&mode=design&t=xf3kMdWTtZiq0uaA-0> * Úloha na SKIT: poslať podklady k tokenom do 20.10.2023, až potom bude architektonická komisia, aby vedeli skompletizovať, čo je potrebné realizovať – dopad na mÚPVS, CAMP.   **Bod 3 agendy: META IS- čistenie dát:**  Jozef Melicherčík predstavil 4 varianty pre možnosť prístupu k riešeniu problémov s dátami v META IS, Potreba úpravy metamodelu, kt. je na pozadí META IS a zabezpečuje uchovávanie dát a ich kategorizáciu  Cieľ: menší počet objektov a vzťahov; čistenie dát ako celku, ale sú tam otázky týkajúce sa orgánov riadenia, kt. sú zodpovedné za dáta v META IS.  Komisia odporučila venovať sa variantu 2 z prezentácie. Komisia ukladá úlohu Projektovému tímu lepšie rozpracovať Variant 2 a ďalšie potrebné kroky a dopady na OVM, právne otázky skonzultovať a riešiť v projektovom tíme.  Link na nahrávku: <https://upvi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/daniela_meskova_mirri_gov_sk/Eb7I52mA-DVAr3kCNvkcRMUBP0O7cUC2xIRsFBEXsS19Kg>    **Kľúčové úlohy a rozhodnutia vyplývajúce zo zasadnutia:** | | | |
| **Úloha (U)**  **Rozhodnu-tie (R)**  **Informácia (I)** | **Znenie** | **Zodpovedný** | **Termín** |
| U | Komisia ukladá úlohu Projektovému tímu pre META IS lepšie rozpracovať Variant 2 z prezentácie a ďalšie potrebné kroky a dopady na OVM, právne otázky skonzultovať a riešiť v projektovom tíme. | Jozef Melicherčík | 15.11.2023 |
| U | Komisia ukladá úlohu prerokovať a schváliť ďalší postup zabezpečenia riešenia pre autorizáciu klikom na architektonickej komisii​. | Anton Svetlošák | 15.11.2023 |
| U | Komisia ukladá úlohu zaslať podklady k tokenom pre oblasť autorizácia klikom. | J.Tomášik | 20.10.2023 |
| U | Komisia ukladá úlohu k oblasti Oprávnení - dopracovanie analýzy NASES v spolupráci so SKITom + oddelenie toho, čo už bolo dodané v rámci mÚPVS. | L.Mitáková | 15.11.2023 |
| U | Komisia ukladá úlohu prerokovať a schváliť nasadenia odporúčaného spôsobu implementácie webview do eDESK cez aplikáciu SvM na architektonickej komisii podľa odporúčania Produktovej komisie. | A.Svetlošák | 15.11.2023 |
| R | Komisia schválila obsah požiadaviek zaradených do STREAM 1 (MVP) s nasadením do konca 1Q 2024 s výhradou – Oblasť Oprávnenia – projektový tím musí jasne zadefinovať požiadavku, aby bol oddelený obsah, ktorý bude dodaný v rámci projektu mÚPVS. | A.Ubrežiová |  |
| R | Komisia schválila odporúčanie do produkcie nasadiť eDESK v mobile dostupný cez aplikáciu SvM v responzívnej verzii pre STREAM 1 (MVP) - nasadenie do produkcie 1Q 2024 z dôvodu plnenia míľnika EK POO​   * S ohľadom na potrebu dodania prístupu do eDesk v 1Q 2024, natívnu verziu odporúča komisia ďalej rozpracovať v iných streamoch v rámci harmonogramu Slovensko 3.0 | Andrea Ubrežiová/Jaroslav Chovanec |  |
| R | Komisia schválila vysokú prioritu autorizácie klikom a potrebe dodania riešenia najneskôr v 2Q 2024. | Jaroslav Chovanec |  |

## Schválenie

Záznam zo zasadnutia bude zaslaný všetkým prítomným členom Produktovej komisie a prizvaným osobám. Pripomienky a návrhy k tomuto záznamu je potrebné vzniesť do 20.10.2023, po tomto termíne bude tento záznam považovaný za záznam zo zasadnutia bez pripomienok jednotlivých členov Produktovej komisie.

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a Priezvisko | Podpis schvaľovateľa |
| Daniela Mesková | Dátum:25.10.2023 |