# Produktová komisia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Záznam zo zasadnutia

## Účastníci

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Účel stretnutia:  | Schválenie rozhodnutí pre digitálny onboarding a Kompetenčné centrá NASES. Uloženie sprievodných úloh súvisiacich s rozhodnutiami Produktovej komisie. | Trvanie  | 1h 20 min |
| Miesto stretnutia:  | budova MIRRI SR – zasadačka Záruby/online TEAMS | Dátum  | 3.11.2023 | Čas  | 13:00 – 14:20 |
| Meno a Priezvisko: | Pozícia  | OVM |
| Prítomní: |  |  |
| Daniela Mesková | Vedúca oMŽS | MIRRI SR |
| Anton Svetlošák | Vedúci oSBAA | MIRRI SR |
| Jana Brtková | Poverená vedením oBAT | MIRRI SR |
| Jaroslav Chovanec | Produktový manažér oDE | MIRRI SR |
| Ildikó Štúňová | GRS ITVS | MIRRI SR |
| Katarína Jurinová | Produktová manažérka oDE | MIRRI SR |
| Martin Bezek | Štátny tajomník II. | MIRRI SR |
| Anna Makarová | Vedúca oKPS | MIRRI SR |
| Andrea Ubrežiová | Predsedkyňa komisie – vedúca oDE | MIRRI SR |
| Juraj Balaj | Programový manažér SK 3.0 | MIRRI SR |
| Kurz Vilém | Architekt | MIRRI SR |
| Kováč Vladimír | Architekt | MIRRI SR |
| Janková Kristína | Riadietľka ORPIZ | MIRRI SR |
| Vladimír Raučina | Produktový manažér oDE | MIRRI SR |
| Peter Viskup | Architekt oSBAA | MIRRI SR  |
| Lenka Mitáková | Vedúci odborný referent – analytik | NASES |
| Pavel Karel | GR NASES | NASES |
| Neprítomní:  | Ján Tomášik | SKIT |
|  | Kevin Richter | SKIT |

## Agenda

|  |
| --- |
|   |
| Program zasadnutia: 1. Digitálny onboarding do aplikácie Slovensko v mobile
2. Kompetenčné centrá NASES
3. Iné
 |

## Priebeh zasadnutia

|  |
| --- |
|  |
| Priebeh podľa agendy zasadnutia a priloženej prezentácie* Informácia k zverejnenému štatútu komisie aj s rozhodnutím ministra o jej zriadení od 29.9.2023
* Informácia o členoch s hlasovacím právom na zasadnutí komisie 13.10.2023

**Bod 1 agendy**: Digitálny onboarding do aplikácie Slovensko v mobile* **Informácia k navrhovanému riešeniu a ďalšiemu postupu k možnosti aktivácie aplikácie Slovensko v mobile digitálnou cestou, bez nutnosti poznania BOK a použitia čítačky OP**
* Trhové konzultácie ešte neprebehli avšak prebehla prvotná analýza, kde sa rôzne riešenia digitálneho onboardingu posudzovali a bodovali na základe viacerých kritérií:

zložitosť obstarania, bezpečnosť, jedonuduchosť prevádzky, overovanie platnosti dokladu, integrácia a kvalita SDK, biometria základná a liveness, garancia SLA* Návrh ďalšieho postupu bude prerokovaný na architektonicekj komisii, po ktorej bude jasné, čo je potrebné pre kompletné zadanie na spustenie VO

Bod 2 agendy: Kompetenčné centrá NASES* Odprezentovaná Idea aj zámer
* Kompetenčné centrá by mali mať stakeholderov nielen OVM ale aj záujmové združenia
* Certifikácia má prebehnúť na ISO 9001 – pre SNCA je však povinne vyššia (podľa pravidiel EIDAS), čo je povinnosť, takže to aj bude dodržané
* Najväčším problémom súčasnosti, že NASES nie je schopný zabezpečiť pre OVM adekvátne služby ( školenia, testovanie) – tento problém by mali KC vyriešiť
* Martin Bezek sa dotazoval, či je zabezpečená komunikácia v tejto téme s oKPS – je potrebné nastaviť spoluprácu

NASES zabezpečí A/B testin ale na technické komponenty, funkčné integrácie a centrálne blokyIné: Na produktovej komisii NASES informoval, že je potrebná in house zákazka na služby IT expertov na integráciu CLEAFY do existujúceho buildu do SvM (doplniť SDK). Pôjde o bezpečnostné nasadenie bez dopadu na používateľa. Produktová komisia sa oboznámila a na architektonickú komisiu je potrebné dodať, čo má obsahovať dodávka.GRS SITVS: postupne budeme zavádzať best practise pravidlá pre prezentácie na produktovej komisii.**Kľúčové úlohy a rozhodnutia vyplývajúce zo zasadnutia:** |
| **Úloha (U)****Rozhodnu-tie (R)****Informácia (I)** | **Znenie** | **Zodpovedný** | **Termín** |
| U | K Digitálnemu onboardingu do aplikácie SvM: Kontaktovať VŠZP a zistiť náklady na digitálny onboarding do ich aplikácie | Z:Jurinová | T:30.11.2023 |
| U | Digitálny onboarding prerokovať na architektonickej komisii | Z: Svetlošák | T:10.11.2023 |
| U | Poslať nacenenie prác „mimo rozsahu“, OPZ MIRRI zaslalo 26.10.2023  | Z:SKIT | T:10.11.2023 |
| U | Kompetenčné centrá NASES: Pripraviť na projektovú komisiu zonáciu kompetencií MIRR(oDK, oKPS) /NASES  | Z: Mitáková | T:15.11.2023 |
| U | Iné: In house zákazka na služby IT expertov – na architektonickú komisiu je potrebné zadefinovať, čo má obsahovať dodávka | Z: Mitáková | T: 30.11.2023 |
| U | Pre Kompetenčné centrá NASES doplniť odhad používateľnosti | Z: Mitáková | T:30.11.2023 |
| R | Produktová komisia schvaľuje projektový zámer pre Kompetenčné centrá NASES pre elektronickú komunikáciu štátu | 5 hlasov z 5 |  |
| R | Produktová komisia schvaľuje ideu pre Kompetenčné centrá NASES pre elektronickú komunikáciu štátu | 5 hlasov z 5 |  |
| R | Produktová komisia schvaľuje pokračovanie v aktivitách v súlade s odporúčaným riešením (vendor v zmysle výsledkov analýzy a iní vendori s ekvivalentnými riešeniami a využitie registrov MV SR) | 5 hlasov z 5 |  |

## Schválenie

Záznam zo zasadnutia bude zaslaný všetkým prítomným členom Produktovej komisie a prizvaným osobám. Pripomienky a návrhy k tomuto záznamu je potrebné vzniesť do 10.11.2023, po tomto termíne bude tento záznam považovaný za záznam zo zasadnutia bez pripomienok jednotlivých členov Produktovej komisie.

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a Priezvisko | Podpis schvaľovateľa |
| Daniela Mesková | Dátum:6.11.2023 |