# Produktová komisia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Záznam zo zasadnutia

## Účastníci

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Účel stretnutia:  | Schválenie rozhodnutí pre „Centrálny notifikačný modul“ a „Centrálny podpisový komponent“.Uloženie sprievodných úloh súvisiacich s rozhodnutiami Produktovej komisie. | Trvanie  | 1h 25 min |
| Miesto stretnutia:  | budova MIRRI SR – zasadačka Záruby / online TEAMS | Dátum  | 1.12.2023 | Čas  | 13:05 – 14:30 |
| Meno a Priezvisko: | Pozícia  | OVM |
| Prítomní: | Členovia s hlasovacím právom |  |
| Vladimír Raučina | Poverený zastupovaním predsedkyne komisie a vedúcej oDE A.Ubrežiovej | MIRRI SR |
| Daniela Mesková | Vedúca oMŽS | MIRRI SR |
| Jana Brtková | Poverená vedením oBAT | MIRRI SR |
|  | Členovia bez hlasovacieho práva a prizvaní |  |
| Anton Svetlošák | Vedúci oSBAA, predseda architektonickej komisie | MIRRI SR |
| Eva Hara | Produktový manažér - oDE | MIRRI SR |
| Martin Miškolci | Architekt – oSBAA | MIRRI SR |
| Marek Hronec | Architekt – oSBAA | MIRRI SR |
| Lenka Mitáková | Vedúci odborný referent – analytik | NASES |
| Peter Harvaník | Riaditeľ sekcie informačných systémov a IT architektúry   | NASES |
| Štefan Szilva | Analytik | NASES |
| Zuzana Ševčíková | Analytik | NASES |
| Kevin Richter | Produktový manažér  | SKIT |
|  |  |  |
| Neprítomní:  | Anna Makarová - oKPS | MIRRI SR |
|  | Ján Tomášik | SKIT |
|  | Zástupca oddelenia dátovej kancelárie | MIRRI SR |

## Agenda

|  |
| --- |
|   |
| Program zasadnutia: 1. Centrálny notifikačný modul
2. Centrálny podpisový komponent
3. Iné
 |

## Priebeh zasadnutia

|  |
| --- |
|  |
| Priebeh podľa programu.* Overenie prítomnosti – prezenčná listina
* Informácia o prítomnosti členov s hlasovacím právom

**Bod 1 agendy: Centrálny notifikačný modul*** Prezentácia ideového projektového zámeru – Eva Hara, oDE
* V rámci diskusie zazneli nasledovné podnety, pripomienky a otázky:
	+ Kevin Richter, SKIT: PACHO nezasiela notifikácie len do SvM ale aj do osobnej zóny občana, podľa neho PACHO spĺňa potreby na notifikačný modul a má oveľa viac funkcionalít. SKIT ponúkol prezentáciu riešenia
	+ Lenka Mitáková, NASES: zareagovala, že si žiadajú takúto prezentáciu, tiež sa vyjadrila v zmysle, že za produkt je možné považovať riešenie, ktoré je implementované v produkčnom prostredí zákazníka
	+ A.Svetlošák, MIRRI: Bude sa riešenie obstarávať samostatne produkt a samostatne potom separátne práce na prispôsobení?
		- Odporučil, aby bol PACHO zaradený do posúdenia vhodných alternatív - bude validovaný ako každý iný potencionálny vendor
	+ Vyjadrenie viacerých zúčastnených
		- potreba ďalšej komunikácie medzi MIRRI a NASES k súčasnému modulu eNotify a analýza AS IS stavu v rámci pracovnej skupiny pre Notifikačný modul v rámci SK 3.0, aby bolo možné definovať katalógové požiadavky na parametre krabicového riešenia
	+ Daniela Mesková, MIRRI: Vzhľadom na plánovaný harmonogram je riziko termín nastavenia 1Q 2025 a dodanie pre prvé dve ŽS
	+ Je potrebné pri realizácii zahrnúť aj dopad na legislatívu, ak bude riešenie implementované vo verejnej časti vládneho cloudu
* Produktová komisia na základe diskusie uložila k bodu 1 agendy 2 úlohy

**Bod 2 agendy: Centrálny podpisový komponent*** Prezentácia ideového projektového zámeru – Martin Miškolci, oSBAA
* V rámci diskusie zazneli nasledovné podnety, pripomienky a otázky:
	+ Štefan Szilva, NASES: prezentoval závislosť CPK na CEP a vzniesol požiadavku na zapojenie NASES do prípravy projektu (L.Mitáková – zástupcom by mal byť Š.Szilva).
	+ Anton Svetlošák, MIRRI:
		- MIRRI s tým počíta, analyzuje stav, pracovná skupina v rámci projektového tímu Slovensko 3.0 sa bude ďalej zaoberať hlbšou analýzou a závislosťami aj s NASES
		- Práce na úprave CEP sú zahrnuté v stream 4 Slovensko 3.0 a začnú od 1.1.2024
	+ Štefan Szilva, NASES: pripomienky k HL náhľadu
		- doplniť EIDAS + opraviť diagram, aby tam nebol eDesk
		- Pečatenie cez CEP - v nákrese odporúča dať zvlášť ako krabičku
		- Dočasné úložisko pre CPK - na zváženie
		- Aký typ remote signing bude použitý?
			* Je potrebné zahrnúť do závislostí aj rizík
	+ Anton Svetlošák, MIRRI:
		- Autorizácia overenia autorizácie funkciou prístupového miesta v CPK - MIRRI nechce nič implementovať navyše a pre overenie sa bude využívať CEP - čiže integrácia na CEP
		- Pri remote signing počká MIRRI na rok 2025, kedy by malo byť zrejmé, aké služba bude v tom čase najvhodnejšia, keďže do úvahy pripadajú viaceré varianty

Iné: V rámci časti iné neboli prerokované žiadne témy ani podnety.**Kľúčové úlohy a rozhodnutia vyplývajúce zo zasadnutia:** |
| **Úloha (U)****Rozhodnu-tie (R)****Informácia (I)** | **Znenie** | **Zodpovedný** | **Termín** |
| U1/bod1 | SKIT zorganizuje prezentáciu funkcionalít modulu PACHO (prizvať za NASES - Lenka Mitáková, za MIRRI – Eva Hara, Jana Brtková, Marek Hronec, Anton Svetlošák) | Kevin Richter, SKIT | T:22.12.2023 |
| U2/bod1 | Porovnať katalógové požiadavky k notifikačnému.modulu a ako/či eNotify a PACHO napĺňajú tieto požiadavky a vykonať prieskum krabicových riešení, aby bolo možné určiť rozdiely v potrebných úpravách dostupných produktov v porovnaní s tým, čo obsahujú PACHO a eNotify | Eva Hara, oDE MIRRI | T:31.1.2024 |
| U3/bod1 | Pripraviť podklady pre zadanie na VO | Eva Hara, oDE MIRRI | T:28.2.2024 |
| U1/bod2 | Zapracovať pripomienky zo zasadnutia produktovej komisie pred predložením materiálu na architektonickú komisiu | Martin Miškolci, oSBAA MIRRI | T:10.12.2023 |
| R1/bod1 | Produktová komisia schvaľuje ideový projektový zámer pre Centrálny notifikačný modul | 3 hlasy za z 3 prítomných členov / 2 neprítomní |  |
| R1/bod2 | Produktová komisia schvaľuje ideový projektový zámer pre Centrálny podpisový komponent a odporúča jeho predloženie na architektonickú komisiu | 3 hlasy za z 3 prítomných členov / 2 neprítomní |  |

## Schválenie

Záznam zo zasadnutia bude zaslaný všetkým prítomným členom Produktovej komisie a prizvaným osobám. Pripomienky a návrhy k tomuto záznamu je potrebné vzniesť do 15.12.2023, po tomto termíne bude tento záznam považovaný za záznam zo zasadnutia bez pripomienok jednotlivých členov Produktovej komisie.

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a Priezvisko | Podpis schvaľovateľa |
| Vladimír Raučina | Dátum: 4.12.2023 |