# Produktová komisia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Záznam zo zasadnutia

## Účastníci

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Účel stretnutia: | Schválenie rozhodnutí pre „Centrálny notifikačný modul“ a „Centrálny podpisový komponent“.  Uloženie sprievodných úloh súvisiacich s rozhodnutiami Produktovej komisie. | | | Trvanie | 1h 25 min |
| Miesto stretnutia: | budova MIRRI SR – zasadačka Záruby / online TEAMS | Dátum | 1.12.2023 | Čas | 13:05 – 14:30 |
| Meno a Priezvisko: | Pozícia | | | OVM | |
| Prítomní: | Členovia s hlasovacím právom | | |  | |
| Vladimír Raučina | Poverený zastupovaním predsedkyne komisie a vedúcej oDE A.Ubrežiovej | | | MIRRI SR | |
| Daniela Mesková | Vedúca oMŽS | | | MIRRI SR | |
| Jana Brtková | Poverená vedením oBAT | | | MIRRI SR | |
|  | Členovia bez hlasovacieho práva a prizvaní | | |  | |
| Anton Svetlošák | Vedúci oSBAA, predseda architektonickej komisie | | | MIRRI SR | |
| Eva Hara | Produktový manažér - oDE | | | MIRRI SR | |
| Martin Miškolci | Architekt – oSBAA | | | MIRRI SR | |
| Marek Hronec | Architekt – oSBAA | | | MIRRI SR | |
| Lenka Mitáková | Vedúci odborný referent – analytik | | | NASES | |
| Peter Harvaník | Riaditeľ sekcie informačných systémov a IT architektúry | | | NASES | |
| Štefan Szilva | Analytik | | | NASES | |
| Zuzana Ševčíková | Analytik | | | NASES | |
| Kevin Richter | Produktový manažér | | | SKIT | |
|  |  | | |  | |
| Neprítomní: | Anna Makarová - oKPS | | | MIRRI SR | |
|  | Ján Tomášik | | | SKIT | |
|  | Zástupca oddelenia dátovej kancelárie | | | MIRRI SR | |

## Agenda

|  |
| --- |
|  |
| Program zasadnutia:   1. Centrálny notifikačný modul 2. Centrálny podpisový komponent 3. Iné |

## Priebeh zasadnutia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Priebeh podľa programu.   * Overenie prítomnosti – prezenčná listina * Informácia o prítomnosti členov s hlasovacím právom   **Bod 1 agendy: Centrálny notifikačný modul**   * Prezentácia ideového projektového zámeru – Eva Hara, oDE * V rámci diskusie zazneli nasledovné podnety, pripomienky a otázky:   + Kevin Richter, SKIT: PACHO nezasiela notifikácie len do SvM ale aj do osobnej zóny občana, podľa neho PACHO spĺňa potreby na notifikačný modul a má oveľa viac funkcionalít. SKIT ponúkol prezentáciu riešenia   + Lenka Mitáková, NASES: zareagovala, že si žiadajú takúto prezentáciu, tiež sa vyjadrila v zmysle, že za produkt je možné považovať riešenie, ktoré je implementované v produkčnom prostredí zákazníka   + A.Svetlošák, MIRRI: Bude sa riešenie obstarávať samostatne produkt a samostatne potom separátne práce na prispôsobení?     - Odporučil, aby bol PACHO zaradený do posúdenia vhodných alternatív - bude validovaný ako každý iný potencionálny vendor   + Vyjadrenie viacerých zúčastnených     - potreba ďalšej komunikácie medzi MIRRI a NASES k súčasnému modulu eNotify a analýza AS IS stavu v rámci pracovnej skupiny pre Notifikačný modul v rámci SK 3.0, aby bolo možné definovať katalógové požiadavky na parametre krabicového riešenia   + Daniela Mesková, MIRRI: Vzhľadom na plánovaný harmonogram je riziko termín nastavenia 1Q 2025 a dodanie pre prvé dve ŽS   + Je potrebné pri realizácii zahrnúť aj dopad na legislatívu, ak bude riešenie implementované vo verejnej časti vládneho cloudu * Produktová komisia na základe diskusie uložila k bodu 1 agendy 2 úlohy   **Bod 2 agendy: Centrálny podpisový komponent**   * Prezentácia ideového projektového zámeru – Martin Miškolci, oSBAA * V rámci diskusie zazneli nasledovné podnety, pripomienky a otázky:   + Štefan Szilva, NASES: prezentoval závislosť CPK na CEP a vzniesol požiadavku na zapojenie NASES do prípravy projektu (L.Mitáková – zástupcom by mal byť Š.Szilva).   + Anton Svetlošák, MIRRI:     - MIRRI s tým počíta, analyzuje stav, pracovná skupina v rámci projektového tímu Slovensko 3.0 sa bude ďalej zaoberať hlbšou analýzou a závislosťami aj s NASES     - Práce na úprave CEP sú zahrnuté v stream 4 Slovensko 3.0 a začnú od 1.1.2024   + Štefan Szilva, NASES: pripomienky k HL náhľadu     - doplniť EIDAS + opraviť diagram, aby tam nebol eDesk     - Pečatenie cez CEP - v nákrese odporúča dať zvlášť ako krabičku     - Dočasné úložisko pre CPK - na zváženie     - Aký typ remote signing bude použitý?       * Je potrebné zahrnúť do závislostí aj rizík   + Anton Svetlošák, MIRRI:     - Autorizácia overenia autorizácie funkciou prístupového miesta v CPK - MIRRI nechce nič implementovať navyše a pre overenie sa bude využívať CEP - čiže integrácia na CEP     - Pri remote signing počká MIRRI na rok 2025, kedy by malo byť zrejmé, aké služba bude v tom čase najvhodnejšia, keďže do úvahy pripadajú viaceré varianty   Iné: V rámci časti iné neboli prerokované žiadne témy ani podnety.  **Kľúčové úlohy a rozhodnutia vyplývajúce zo zasadnutia:** | | | |
| **Úloha (U)**  **Rozhodnu-tie (R)**  **Informácia (I)** | **Znenie** | **Zodpovedný** | **Termín** |
| U1/bod1 | SKIT zorganizuje prezentáciu funkcionalít modulu PACHO (prizvať za NASES - Lenka Mitáková, za MIRRI – Eva Hara, Jana Brtková, Marek Hronec, Anton Svetlošák) | Kevin Richter, SKIT | T:22.12.2023 |
| U2/bod1 | Porovnať katalógové požiadavky k notifikačnému.modulu a ako/či eNotify a PACHO napĺňajú tieto požiadavky a vykonať prieskum krabicových riešení, aby bolo možné určiť rozdiely v potrebných úpravách dostupných produktov v porovnaní s tým, čo obsahujú PACHO a eNotify | Eva Hara, oDE MIRRI | T:31.1.2024 |
| U3/bod1 | Pripraviť podklady pre zadanie na VO | Eva Hara, oDE MIRRI | T:28.2.2024 |
| U1/bod2 | Zapracovať pripomienky zo zasadnutia produktovej komisie pred predložením materiálu na architektonickú komisiu | Martin Miškolci, oSBAA MIRRI | T:10.12.2023 |
| R1/bod1 | Produktová komisia schvaľuje ideový projektový zámer pre Centrálny notifikačný modul | 3 hlasy za z 3 prítomných členov / 2 neprítomní |  |
| R1/bod2 | Produktová komisia schvaľuje ideový projektový zámer pre Centrálny podpisový komponent a odporúča jeho predloženie na architektonickú komisiu | 3 hlasy za z 3 prítomných členov / 2 neprítomní |  |

## Schválenie

Záznam zo zasadnutia bude zaslaný všetkým prítomným členom Produktovej komisie a prizvaným osobám. Pripomienky a návrhy k tomuto záznamu je potrebné vzniesť do 15.12.2023, po tomto termíne bude tento záznam považovaný za záznam zo zasadnutia bez pripomienok jednotlivých členov Produktovej komisie.

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a Priezvisko | Podpis schvaľovateľa |
| Vladimír Raučina | Dátum: 4.12.2023 |