Funkčné a nefunkčné požiadavky na technológie na zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti prevádzky IT na MIRRI SR

Zoznam definícií a skratiek

| IT | Informačné technológie |
| --- | --- |
| KIB | Kybernetická a informačná bezpečnosť |
| MIRRI SR | Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
| OSPIT | Odbor správy a prevádzky IT – organizačný útvar MIRRI SR |
| RPO | Recovery Point Objectives |
| RTO | Recovery Time Objectives |

- Všeobecné požiadavky na riešenie

Primárnym cieľom riešenia je zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti v prostredí prevádzky IT na MIRRI SR:

- implementácia a nasadenie nového riešenia zálohovacej technológie systémov IT v správa OSPIT;

- rozšírenie a doplnenie služieb proaktívnej ochrany – deception technológia;

- zavedenie tzv. cleanroom technológia technológie do prostredia mimo fyzickú infraštruktúru prevádzkovaných systémov;

Požadovaným riešením sa neimplementujú žiadne koncové služby pre obyvateľov a podnikateľov. Z tohto dôvodu nie je potrebné definovať potreby koncového používateľa samostatným používateľským prieskumom. Vyššie uvedené rozširovanie a doplnenie služieb zálohovacej technológie a deception technológie bude poskytované výhradne relevantným zamestnancom KIB.

- Funkčné požiadavky na riešenie

- Vybudovanie zálohovacej technológie pre prevádzkované IT systémy prevádzkou MIRRI SR:

  - Inventarizácia existujúcej infraštruktúry

    - Zaznamenať všetky hardvérové a softvérové komponenty, vrátane serverov, úložných zariadení, sieťových konfigurácií a existujúcich zálohovacích systémov

  - Posúdenie typov a objemu dát

    - Identifikovať, aké typy dát sa ukladajú (napr. databázy, súbory), ich veľkosti, rýchlosť rastu a dôležitosť pre procesy organizácie

  - Stanovenie cieľov obnovy

    - Určiť Recovery Point Objectives (RPOs) a Recovery Time Objectives (RTOs) na základe toho, koľko dátovej straty je možné tolerovať a ako rýchlo je potrebné systémy obnoviť po zlyhaní

  - Vyhodnotenie rizík a požiadaviek na súlad

    - Analyzovať potenciálne riziká, ako sú systémové zlyhania, prírodné katastrofy, kybernetické hrozby; zvážiť aj právne alebo regulačné požiadavky na uchovávanie a ochranu dát

  - Identifikácia zálohovacích požiadaviek

    - Na základe vyššie uvedených hodnotení určiť konkrétne potreby, ako sú plné zálohy verzus inkrementálne/diferenciálne zálohy, potreby šifrovania, požiadavky na ukladanie mimo pracoviska. Kľúčové aspekty: kompatibilita a integrácia nového riešenia s existujúcou infraštruktúrou a aplikáciami, bezpečnostné opatrenia, šifrovanie počas prenosu a ukladania dát, škálovateľnosť - potreby organizácia s rastúcim trendom objemu dát, spoľahlivosť a dostupnosť, podpora a údržba - pravidelné aktualizácie a riešenie problémov

  - Návrh riešenia

    - Navrhnúť zálohovacie riešenie, ktoré spĺňa identifikované potreby, pričom zohľadniť rozpočtové obmedzenia; to môže zahŕňať odporúčania na výber softvéru/hardvéru alebo cloudové možnosti.

  - Inštalácia a konfigurácia - príprava prostredia

    - Pred inštaláciou je potrebné zabezpečiť, aby všetky hardvérové a softvérové komponenty boli pripravené a kompatibilné s novým zálohovacím riešením

  - Inštalácia a konfigurácia - inštalácia softvéru

    - Nainštalovať zálohovací softvér na všetky relevantné servery a zariadenia

  - Inštalácia a konfigurácia - integrácia s existujúcimi systémami

    - Zabezpečiť, aby nové zálohovacie riešenie bolo plne integrované s existujúcimi IT systémami a aplikáciami.

  - Testovanie zálohovania

    - Vykonať testy zálohovania, aby sa overilo, že všetky dáta sú správne zálohované podľa nastavených politík.

  - Testovanie obnovy

    - Simulovať obnovu dát z rôznych typov záloh (plné, inkrementálne, diferenciálne) a overiť, že dáta môžu byť úspešne obnovené v rámci stanovených RTO.

  - Testovanie pred nasadením

    - Vykonať dôkladné testovanie zálohovacieho riešenia v testovacom prostredí, aby sa identifikovali a vyriešili potenciálne problémy, otestovať proces obnovy dát, aby sa zabezpečilo, že všetky dáta môžu byť úspešne obnovené.

  - Migrácia Dát	"Plán migrácie:

    - Vypracovať plán migrácie dát z existujúcich systémov do nového zálohovacieho riešenia.

  - Minimalizácia prestojov:

    - Zabezpečiť, aby migrácia dát prebehla s minimálnymi prestojmi a bez straty dát."

  - Nasadenie do produkcie

    - Postupné nasadenie: Ak je to možné, nasadiť riešenie postupne, aby sa minimalizovali riziká a umožnilo sa riešenie problémov v menšom rozsahu. Monitorovanie nasadenia: Počas nasadenia aktívne monitorovať systém, aby sa rýchlo identifikovali a riešili akékoľvek problémy.

- Software pre vytváranie fiktívnych štruktúr na zabránenie vstupu útočníkov do reálnej infraštruktúry – deception technológia

  - Zber údajov

    - Zaznamenať všetky relevantné hardvérové a softvérové komponenty, vrátane serverov, sieťových zariadení, aplikácií a bezpečnostných systémov.

  - Identifikácia Kritických Systémov a Dát

    - Klasifikácia systémov a dát: Určiť, ktoré systémy a dáta sú pre organizáciu najkritickejšie a najcitlivejšie. Analýza rizík: Identifikovať potenciálne hrozby a zraniteľnosti, ktoré by mohli ohroziť tieto kritické systémy a dáta.

  - Definovanie cieľov honeypot technológie

    - Určiť, čo chce organizácia dosiahnuť implementáciou honeypot technológie (napr. detekcia útokov, analýza útočníkov, odklonenie útokov od kritických systémov).

  - Identifikácia cieľových hrozieb

    - Definovať typy útokov a hrozieb, ktoré má honeypot detekovať.

  - Návrh architektúry honeypotu

    - Určiť optimálnu architektúru honeypotu vrátane umiestnenia v sieti a integrácie s existujúcimi bezpečnostnými systémami.

  - Definícia interakčných úrovní

    - Stanoviť, aké úrovne interakcie bude honeypot podporovať (nízka, stredná, vysoká).

  - Výber technológií

    - Vybrať vhodné softvérové a hardvérové komponenty pre implementáciu honeypotu.

  - Škálovateľnosť

    - Honeypot musí byť schopný škálovať podľa rastúcich potrieb organizácie bez výrazného zníženia výkonu.

  - Inštalácia a konfigurácia

    - Implementovať a správne nakonfigurovať honeypot podľa návrhu.

  - Integrácia s existujúcimi systémami

    - Zabezpečiť, aby bol honeypot integrovaný s existujúcimi bezpečnostnými nástrojmi a systémami pre centralizované monitorovanie.

  - Automatizácia reakcií

    - Implementovať automatizované reakcie na detekované hrozby, ako sú upozornenia a blokovanie prístupu.

  - Testovanie detekčných schopností

    - Overiť, že honeypot správne detekuje a zaznamenáva pokusy o útok.

  - Testovanie integrácie

    - Skontrolovať, či honeypot správne komunikuje s ostatnými bezpečnostnými systémami a nástrojmi.

  - Monitorovanie a údržba

    - Zabezpečiť kontinuálne monitorovanie honeypotu a pravidelnú údržbu na základe zistených hrozieb a incidentov.

- Sekundárna infraštruktúra (záložná) na okamžitý presun základných služieb

  - Identifikácia kritických dát

    - Určiť, ktoré dáta a systémy sú kritické a musia byť zálohované v cleanroom prostredí.

  - Návrh zálohovacej architektúry

    - Vypracovať detailný návrh zálohovacej architektúry vrátane spôsobu prenosu dát z/do cleanroom prostredia.

  - Inštalácia a konfigurácia zálohovacieho systému

    - Implementovať a správne nakonfigurovať zálohovací systém v cleanroom prostredí.

  - Integrácia s existujúcimi systémami

    - Zabezpečiť, aby bol zálohovací systém integrovaný s existujúcimi IT systémami organizácie.

  - Overenie obnovy dát

    - Testovať schopnosť systému obnoviť dáta z cleanroom prostredia v prípade výpadku alebo straty dát.

  - Kontinuálne monitorovanie

    - Implementovať systém pre kontinuálne monitorovanie zálohovacieho procesu a stavu cleanroom prostredia.

- Nefunkčné požiadavky na riešenie

- Vybudovanie zálohovacej technológie pre prevádzkované IT systémy prevádzkou MIRRI SR:

  - Inštalácia a konfigurácia - konfigurácia zálohovacích politík

    - Nastaviť zálohovacie politiky podľa stanovených RPO a RTO, vrátane frekvencie záloh, typov záloh (plné, inkrementálne, diferenciálne) a cieľových úložísk

  - Testovanie výkonu

    - Zhodnotiť výkon zálohovacieho riešenia, aby sa zabezpečilo, že zálohovanie a obnova neovplyvňujú negatívne výkon produkčných systémov.

  - Detailný plán nasadenia

    - Vypracovať podrobný plán, ktorý zahŕňa všetky kroky nasadenia, časový harmonogram a zodpovedné osoby.

- Software pre vytváranie fiktívnych štruktúr na zabránenie vstupu útočníkov do reálnej infraštruktúry – deception technológa

  - Bezpečnostné politiky

    - Definovať bezpečnostné politiky a postupy pre monitorovanie a reakciu na incidenty detekované honeypotom.

  - Školenie personálu

    - Poskytnúť školenie pre bezpečnostný personál na správne používanie a interpretáciu dát z honeypotu.

- Sekundárna infraštruktúra (záložná) na okamžitý presun základných služieb

  - Bezpečnosť prenosu dát

    - Zabezpečiť, aby prenos dát do cleanroom prostredia prebiehal cez šifrované kanály.

  - Dostupnosť

    - Cleanroom musí byť dostupný 24/7 s minimálnymi prestojmi.

  - Škálovateľnosť

    - Systém musí byť schopný škálovať podľa rastúcich potrieb organizácie.

  - Redundancia

    - Zabezpečiť, aby zálohovací systém mal redundantné komponenty pre zvýšenie spoľahlivosti.

  - Kompatibilita

    - Systém musí byť kompatibilný s rôznymi operačnými systémami a databázami používanými v organizácii.

  - Energetická efektívnosť

    - Zálohovací systém musí byť energeticky efektívny a minimalizovať spotrebu energie.

  - Výkonnostné testy

    - Zabezpečiť, aby systém zvládal zálohovanie a obnovu dát v rámci stanovených časových limitov.

  - Bezpečnostné testy

    - Overiť, že prenos dát je bezpečný a že systém je odolný voči kybernetickým útokom.

  - Užívateľská prívetivosť

    - Zabezpečiť, aby bol systém užívateľsky prívetivý a ľahko ovládateľný, tzv. user friendly.

  - Geografické umiestnenie

    - Sekundárna infraštruktúra musí byť od primárnej oddelená/vzdialená min: 1 km, na území EÚ (členských štátov EÚ)

  - Dokumentácia

    - Poskytnúť detailnú dokumentáciu pre správu a údržbu zálohovacieho systému.

  - Školenie personálu

    - Poskytnúť školenie pre IT personál na správne používanie a údržbu systému.

  - Podpora a údržba

    - Zabezpečiť dostupnosť technickej podpory a pravidelnej údržby systému.